JOÃO PEDRO ANTUNES LACERDA

MATHEUS MATIAS CARVALHO DOS SANTOS

SAÚDE NA MÃO

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Sistema web para compra, validação, entrega e acompanhamento de medicamentos em farmácias locais.

BRASIL

2026

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

Documento de autorização inicial do projeto acadêmico Saúde na Mão, consolidando justificativa, objetivos, escopo, partes interessadas, entregas, premissas, riscos e critérios de aceite.

| Controle do documento |  |
| --- | --- |
| Projeto | Saúde na Mão |
| Documento | Termo de Abertura do Projeto (TAP) |
| Versão | 1.0 |
| Data | 10/06/2026 |
| Autores | João Pedro Antunes Lacerda; Matheus Matias Carvalho dos Santos |
| Professor acompanhando | Generoso |
| Status | Emitido para revisão dos autores |
| Repositório | https://github.com/Saude-Na-Mao/saude-na-mao |
| Aplicação publicada | https://saude-na-mao-web.vercel.app |

# 1. Resumo executivo

O projeto Saúde na Mão consiste em uma aplicação web para aproximar clientes, farmácias locais, farmacêuticos, entregadores e administradores em um fluxo único de compra e entrega de medicamentos. A solução contempla busca de produtos e farmácias, carrinho, checkout, envio de receita quando necessário, validação farmacêutica, preparação do pedido, aceite de entrega, rastreamento, suporte, avaliações e auditoria.

Este TAP formaliza a abertura do projeto no contexto de Trabalho de Conclusão de Curso e define a base de governança para as próximas documentações: requisitos, casos de uso, modelagens, arquitetura, API, testes, relatório final e empacotamento do código-fonte.

# 2. Justificativa

A compra de medicamentos em farmácias locais ainda depende, em muitos cenários, de contato manual, baixa integração entre pedido, receita, pagamento e entrega, e pouca visibilidade para o cliente sobre o andamento da solicitação. O Saúde na Mão busca organizar esse processo em uma jornada digital simples, rastreável e orientada por papéis, preservando a necessidade de validação farmacêutica para medicamentos que exigem controle ou receita.

Do ponto de vista acadêmico, o sistema permite demonstrar uma aplicação full stack com autenticação, regras de negócio, comunicação em tempo real, upload de arquivos, modelagem de dados, testes automatizados, painel administrativo e preocupações de segurança, auditoria e conformidade com dados sensíveis.

# 3. Objetivos

## 3.1. Objetivo geral

Desenvolver e documentar uma plataforma web funcional para compra, validação, entrega e acompanhamento de medicamentos em farmácias locais, priorizando o fluxo completo cliente -> pagamento -> farmácia -> entregador -> recebimento.

## 3.2. Objetivos específicos

Permitir que clientes pesquisem farmácias e produtos, montem carrinho e finalizem pedidos.

Registrar e validar receitas digitais nos pedidos que exigem conferência farmacêutica.

Disponibilizar painéis específicos para dono de farmácia, farmacêutico, entregador e administrador.

Manter rastreabilidade do pedido por status e atualizações em tempo real via Socket.io.

Oferecer suporte, chat, avaliações, comprovante de pedido e acompanhamento de entrega.

Aplicar autenticação JWT, controle de acesso por papel, registros de auditoria e boas práticas de proteção de dados.

Gerar documentação técnica e acadêmica completa para apresentação e avaliação do TCC.

# 4. Escopo inicial

## 4.1. Incluído no escopo

Frontend React com rotas públicas, rotas autenticadas e telas por perfil de usuário.

Backend Node.js/Express com API REST versionada em /api/v1.

Persistência em MongoDB por meio de modelos Mongoose.

Autenticação, autorização, cadastro, login e gestão de perfis.

Catálogo de medicamentos/produtos, farmácias, carrinho, checkout e pedidos.

Upload de receita, validação farmacêutica, OCR preparado e controle de uso de receita.

Painel do dono da farmácia com histórico de pedidos e análise de vendas.

Painel de entregador com aceite, atualização e confirmação de entrega.

Rastreamento, chat/suporte, avaliações, auditoria, cupons e relatórios básicos.

Testes automatizados de backend e frontend disponíveis nos scripts do projeto.

Documentação acadêmica e técnica organizada na pasta documentos.

## 4.2. Fora do escopo desta abertura

Migração imediata de MongoDB para PostgreSQL; esta evolução deve ser planejada em etapa própria.

Operação real com SNGPC, integração fiscal, emissão de documentos legais ou homologação sanitária.

Uso produtivo de venda remota de medicamentos controlados sem validação regulatória específica.

Garantia de cobertura logística nacional; o foco inicial é o cenário acadêmico com farmácias locais.

Integração definitiva com todos os meios de pagamento em produção; o serviço de Mercado Pago está preparado e o fluxo acadêmico mantém confirmação controlada.

# 5. Produto resultante

O produto resultante será uma aplicação web responsiva, publicada em ambiente web e executável localmente, composta por frontend, backend, banco de dados, seeds, testes e documentação. A aplicação deverá demonstrar, no mínimo, o fluxo principal de venda de medicamento, desde a busca até o recebimento e avaliação.

Cliente acessa a aplicação, busca produto ou farmácia e adiciona itens ao carrinho.

Cliente envia receita quando exigida e finaliza o checkout.

Pedido e pagamento são criados e encaminhados à farmácia.

Farmácia ou farmacêutico valida, prepara e atualiza o pedido.

Entregador aceita a entrega, atualiza o status e confirma a conclusão.

Cliente acompanha o rastreamento, acessa comprovante e avalia o atendimento.

# 6. Partes interessadas

| Parte interessada | Interesse no projeto | Responsabilidade/expectativa |
| --- | --- | --- |
| Autores | Concluir o TCC com aplicação funcional e documentação consistente. | Planejar, desenvolver, documentar, testar e apresentar a solução. |
| Professor acompanhando | Acompanhar evolução técnica e aderência acadêmica. | Orientar ajustes, priorização e critérios de apresentação. |
| Cliente | Comprar medicamentos com clareza, segurança e rastreabilidade. | Usar catálogo, carrinho, receita, pedido, rastreamento e avaliação. |
| Dono de farmácia | Gerenciar pedidos, produtos e indicadores. | Operar painel, atualizar produtos, acompanhar vendas e equipes. |
| Farmacêutico | Validar receitas e apoiar a liberação correta dos pedidos. | Aprovar ou rejeitar receitas e pedidos conforme regras do sistema. |
| Entregador | Receber, aceitar e concluir entregas. | Atualizar status, rota e confirmação de entrega. |
| Administrador | Acompanhar usuários, farmácias, produtos e auditoria. | Monitorar operação, cadastros e indicadores gerais. |
| Banca avaliadora | Avaliar solução, documentação, testes e apresentação. | Verificar aderência ao escopo acadêmico e qualidade técnica. |

# 7. Papéis e responsabilidades do projeto

| Responsável | Papel no projeto | Responsabilidades principais |
| --- | --- | --- |
| João Pedro Antunes Lacerda | Autor / desenvolvedor | Participar da definição de escopo, implementação, documentação, testes e apresentação. |
| Matheus Matias Carvalho dos Santos | Autor / desenvolvedor | Participar da definição de escopo, implementação, documentação, testes e apresentação. |
| Generoso | Professor acompanhando | Acompanhar a evolução, revisar direcionamentos e apoiar priorização acadêmica. |
| Usuários de avaliação | Validadores do fluxo | Executar cenários de uso e reportar problemas de compreensão ou funcionamento. |

# 8. Entregas previstas

As entregas documentais e técnicas previstas para o TCC são:

Termo de Abertura do Projeto (TAP).

Documento de Requisitos de Software (ERS).

Casos de Uso: diagrama e especificação textual.

Diagrama Entidade-Relacionamento e Modelo Lógico do Banco.

Diagrama de Classes.

Diagrama de Sequência.

Documento de Arquitetura de Software.

Documentação da API.

Plano de Testes e Relatório de Execução.

Monografia / Relatório Final.

Código-fonte compactado em .zip.

# 9. Premissas

O backend permanecerá em MongoDB/Mongoose nesta etapa, conforme estado atual do projeto.

O frontend continuará em React 18 + Vite + Tailwind CSS.

O fluxo principal de compra, validação, entrega e rastreamento tem prioridade sobre funcionalidades secundárias.

Os dados de demonstração serão carregados por seeds para permitir apresentação controlada.

O ambiente de produção do frontend continuará na Vercel, com deploy pela branch main.

As documentações serão geradas progressivamente na pasta documentos.

As datas finais de entrega dependem do calendário acadêmico da instituição.

# 10. Restrições e dependências

| Tipo | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Técnica | Backend atual usa MongoDB e Mongoose. | Consultas analíticas complexas podem exigir planejamento futuro ou camada específica. |
| Acadêmica | Documentos devem atender ao TCC e à apresentação. | Escopo precisa ser claro, demonstrável e bem documentado. |
| Operacional | O fluxo de pagamento em apresentação é controlado. | A integração definitiva de pagamentos deve ser tratada como evolução. |
| Legal | Receitas e medicamentos exigem cuidado regulatório. | Validação farmacêutica, auditoria e restrições de venda devem ser explicitadas. |
| Dados | Receitas e usuários envolvem dados sensíveis. | Aplicar LGPD, autenticação, autorização, logs e proteção de arquivos. |
| Infraestrutura | Frontend depende de Vercel e backend/banco configurados por variáveis de ambiente. | Ambientes precisam estar configurados antes de apresentação ou testes finais. |

# 11. Requisitos macro

| Código | Requisito macro | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| RM-01 | Permitir cadastro, autenticação e acesso por papel. | Usuários cliente, dono de farmácia, farmacêutico, entregador e administrador acessam suas respectivas áreas. |
| RM-02 | Permitir busca e compra de medicamentos. | Cliente consegue buscar, adicionar ao carrinho e finalizar pedido. |
| RM-03 | Tratar medicamentos que exigem receita. | Pedido com item que exige receita solicita upload e passa por validação farmacêutica. |
| RM-04 | Permitir gestão de pedidos pela farmácia. | Dono/farmacêutico visualiza, aprova, prepara, rejeita ou atualiza pedidos conforme status. |
| RM-05 | Permitir entrega e rastreamento. | Entregador aceita entrega e cliente acompanha o status até a conclusão. |
| RM-06 | Disponibilizar suporte, chat e avaliações. | Cliente consegue abrir contato/suporte e avaliar após o fluxo de compra. |
| RM-07 | Registrar auditoria e indicadores. | Sistema registra eventos relevantes e disponibiliza dashboard/analytics básico. |
| RM-08 | Executar testes automatizados principais. | Scripts de teste do backend e frontend podem ser executados e documentados no relatório de testes. |

# 12. Critérios de sucesso

Fluxo principal de venda executado sem bloqueios na apresentação.

Telas essenciais acessíveis e coerentes em desktop e mobile.

Papéis de usuário demonstrados com contas de seed.

Documentos técnicos e acadêmicos armazenados em documentos, em formatos editáveis e/ou diagramáveis adequados.

API, modelagem e testes coerentes com o código-fonte existente.

Riscos regulatórios e de dados sensíveis tratados de forma explícita na documentação.

# 13. Cronograma macro estimado

| Etapa | Atividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Abertura | TAP, organização da pasta documentos e validação do escopo. | Projeto formalmente iniciado. |
| 2. Requisitos | ERS, requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio e rastreabilidade. | Base de requisitos aprovada pelos autores. |
| 3. Modelagem | Casos de uso, ER/modelo lógico, classes e sequência. | Diagramas alinhados ao código e ao fluxo principal. |
| 4. Arquitetura e API | Documento de arquitetura e documentação dos endpoints. | Visão técnica consolidada. |
| 5. Testes | Plano de testes, execução e relatório. | Evidências de qualidade e riscos remanescentes. |
| 6. Fechamento | Monografia/relatório final e código-fonte .zip. | Pacote final do TCC pronto para entrega. |

Observação: as datas específicas devem ser preenchidas conforme o calendário acadêmico e a data oficial de apresentação.

# 14. Riscos iniciais

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta planejada |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo amplo para TCC | Média | Alto | Priorizar o fluxo principal e registrar evoluções como trabalhos futuros. |
| Regras regulatórias de medicamentos | Média | Alto | Documentar limites, validação farmacêutica e tratamento acadêmico da solução. |
| Dados sensíveis em receitas | Média | Alto | Aplicar autenticação, autorização, auditoria, upload controlado e diretrizes LGPD. |
| Integração de pagamento | Média | Médio | Manter serviço preparado e fluxo controlado para apresentação, registrando evolução para produção. |
| Dependência de ambiente e variáveis | Média | Médio | Manter .env.example, seeds, instruções de execução e validação antes da banca. |
| Performance do frontend | Baixa | Médio | Executar build, observar bundle e planejar code splitting se necessário. |
| Migração futura para PostgreSQL | Média | Médio | Não migrar sem plano de modelos, seeds, services e consultas analíticas. |

# 15. Tecnologias previstas

| Camada | Tecnologias | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Axios, Socket.io Client, Lucide React, PWA | Interface web, estado global, chamadas HTTP, tempo real e experiência responsiva. |
| Backend | Node.js, Express, JWT, Socket.io, Multer, Nodemailer, Mercado Pago Service, Tesseract/pdf-parse | API REST, autenticação, uploads, e-mail, pagamentos, OCR e comunicação em tempo real. |
| Banco de dados | MongoDB, Mongoose | Persistência dos usuários, farmácias, produtos, pedidos, receitas, entregas, avaliações e auditoria. |
| Testes | Jest, Supertest, Vitest, Testing Library | Testes de backend, integração, fraude e componentes/utilitários de frontend. |
| Deploy | Vercel para frontend; backend configurável por ambiente | Publicação e apresentação da aplicação. |

# 16. Qualidade e validação

Executar build do frontend antes de entrega ou publicação relevante.

Executar testes de backend, integração e fraude quando houver alteração em regras críticas.

Testar manualmente o fluxo cliente compra -> farmácia valida/prepara -> entregador aceita -> cliente acompanha.

Verificar permissões e rotas protegidas ao alterar autenticação ou papéis.

Registrar no Plano de Testes os casos, massas de dados, resultados obtidos e pendências.

# 17. Comunicação e governança

As decisões relevantes de escopo, tecnologia, riscos e documentação devem ser registradas nos documentos do TCC e refletidas no README quando impactarem execução, apresentação ou manutenção do projeto. Mudanças que afetem o fluxo principal devem ser validadas pelos autores antes de serem consideradas concluídas.

Reuniões e alinhamentos: conforme disponibilidade dos autores e professor.

Registro técnico: README, documentos gerados, commits e comentários de código quando necessário.

Critério de mudança: qualquer alteração que impacte pedido, pagamento, receita, entrega ou autorização deve ser testada.

Pasta oficial de documentação: documentos.

# 18. Autorização de abertura

Com este TAP, os autores autorizam o início formal da consolidação documental do projeto Saúde na Mão para fins de TCC, tomando este documento como referência inicial de escopo, objetivos, entregas e governança.

| Nome | Papel | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| João Pedro Antunes Lacerda | Autor |  |  |
| Matheus Matias Carvalho dos Santos | Autor |  |  |
| Generoso | Professor acompanhando |  |  |

# 19. Controle de alterações

| Versão | Data | Responsável | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/06/2026 | João Pedro Antunes Lacerda; Matheus Matias Carvalho dos Santos | Emissão inicial do Termo de Abertura do Projeto. |