JOÃO PEDRO ANTUNES LACERDA

MATHEUS MATIAS CARVALHO DOS SANTOS

SAÚDE NA MÃO

PLANO DE TESTES E RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento técnico do projeto de TCC

Professor orientador: Generoso

BRASIL
2026

# Controle do Documento

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto | Saúde na Mão |
| Documento | Plano de Testes e Relatório de Execução |
| Versão | 1.0 |
| Data | 10/06/2026 |
| Autores | João Pedro Antunes Lacerda; Matheus Matias Carvalho dos Santos |
| Orientador | Generoso |
| Repositório analisado | saude-na-mao-main |
| Status | Concluído para entrega acadêmica, com pendências técnicas registradas no relatório |

# Sumário

Objetivo e escopo

Itens de teste

Estratégia, tipos e critérios

Ambiente, ferramentas e dados de teste

Matriz de rastreabilidade

Casos de teste planejados

Procedimento de execução

Relatório de execução

Não conformidades, riscos e ações recomendadas

Conclusão

Apêndice A - Inventário de testes automatizados

# 1. Objetivo e Escopo

Este documento define o plano de testes do sistema Saúde na Mão e registra a execução realizada em 10/06/2026. O objetivo é demonstrar como a aplicação será validada, quais evidências automatizadas existem no código-fonte e quais pendências impedem a aprovação completa da suíte.

O sistema avaliado é uma aplicação web para compra e entrega de medicamentos em farmácias locais. O fluxo principal cobre cadastro e autenticação, busca de farmácias e produtos, carrinho, checkout, pagamento, validação farmacêutica de receitas, pedido, entrega, suporte, avaliações, administração e auditoria.

## 1.1 Objetivos específicos

Validar os requisitos funcionais e não funcionais definidos no ERS.

Confirmar que os fluxos críticos de cliente, farmácia, farmacêutico, entregador e administrador estão cobertos por casos de teste.

Registrar o resultado real dos testes automatizados existentes no frontend e no backend.

Apontar falhas de ambiente, configuração ou massa de dados que precisam ser corrigidas antes da homologação final.

Fornecer uma base objetiva para o relatório final do TCC.

## 1.2 Escopo incluído

Frontend React/Vite: componentes, rotas protegidas, hooks, store de carrinho, validações, helpers, build e PWA.

Backend Node.js/Express: autenticação, produtos, saúde da API, pedidos, pagamentos, receitas, entrega, rastreamento, suporte, avaliações, administração e auditoria.

Banco MongoDB/Mongoose: validação de schemas, persistência em testes com banco de memória e integridade de relacionamentos.

Regras sensíveis: medicamentos controlados, receita, farmacêutico online, quantidade suspeita, CPF/e-mail duplicado, endereço repetido e interação medicamentosa.

Aspectos não funcionais: segurança, LGPD, disponibilidade, performance básica, testabilidade, manutenibilidade, observabilidade e portabilidade.

## 1.3 Fora do escopo desta execução

Transações reais em produção no Mercado Pago.

Envio real de e-mail por SMTP em ambiente externo.

Validação legal ou sanitária oficial de receitas e medicamentos.

Teste de carga com tráfego massivo em infraestrutura de produção.

Teste em dispositivos físicos variados; a validação atual é local e acadêmica.

# 2. Itens de Teste

| Item | Descrição | Criticidade |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Cadastro, login, logout, refresh token, recuperação de acesso e bloqueios. | Alta |
| Controle de acesso | Proteção por papéis: cliente, dono_farmacia, farmaceutico, entregador e admin. | Alta |
| Catálogo | Listagem de farmácias, produtos, categorias, filtros, estoque e detalhes. | Alta |
| Carrinho e checkout | Inclusão de itens, conflito de farmácia, quantidade, cupom, entrega e criação do pedido. | Alta |
| Pagamento | Criação, consulta, confirmação de teste, webhook e reembolso quando permitido. | Alta |
| Receita | Upload, OCR, validação, status, chat e controle de uso. | Alta |
| Farmacêutico | Painel, pendências, interação medicamentosa, aprovação/rejeição e disponibilidade. | Alta |
| Dono de farmácia | Produtos, pedidos, dashboard, vendas, equipe, auditoria e fraude. | Média/Alta |
| Entrega | Criação, aceite, status, localização, confirmação e histórico. | Alta |
| Rastreamento | Histórico, QR Code, autenticidade e etapas do medicamento/pedido. | Média/Alta |
| Administração | Usuários, farmácias, catálogo, auditoria, relatórios e moderação. | Alta |
| Frontend | Componentes visuais, hooks, store, validações, rotas protegidas e build. | Alta |

# 3. Estratégia de Testes

A estratégia combina testes automatizados de unidade, componente e integração com testes manuais guiados por casos de uso. Para o TCC, a evidência principal é a execução local dos scripts npm e a rastreabilidade com os requisitos do ERS.

| Tipo | Objetivo | Ferramenta | Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidade | Validar funções puras, helpers, validações, store e serviços isolados. | Vitest/Jest | Testes com status aprovado ou falha justificada. |
| Componente | Verificar renderização e comportamento de componentes React. | Testing Library/Vitest | Assertions de DOM e interação. |
| Integração API | Validar endpoints, autenticação, banco em memória e contratos HTTP. | Jest/Supertest/MongoDB Memory Server | Status HTTP, payloads e persistência corretos. |
| Fluxo manual | Validar a jornada completa com usuários de demonstração. | Navegador + API local | Checklist assinado e prints quando solicitados. |
| Regressão | Garantir que autenticação, produtos, carrinho e pedidos continuem funcionando após alterações. | npm test | Suíte executada antes da entrega. |
| Segurança básica | Validar acesso negado sem token, senha inválida, papel incorreto e dados sensíveis. | Jest/Vitest/manual | Bloqueios e mensagens corretas. |
| Build/PWA | Confirmar geração do frontend de produção e Service Worker. | Vite/vite-plugin-pwa | Pasta dist gerada sem erro. |

## 3.1 Critérios de entrada

Código-fonte disponível no repositório local.

Node.js e npm instalados.

Dependências instaladas no frontend e backend.

Arquivo .env configurado a partir de .env.example quando o backend for iniciado em modo completo.

Banco MongoDB local ou MongoDB Memory Server disponível para os testes automatizados.

Massa de demonstração criada por npm run seed:all quando forem executados testes manuais integrados.

## 3.2 Critérios de saída

Frontend com testes automatizados e build aprovados.

Backend com testes de autenticação e produtos aprovados.

Falhas de configuração ou massa de teste registradas com causa provável.

Fluxos críticos manuais documentados para execução em ambiente local.

Pendências classificadas por severidade e encaminhamento.

## 3.3 Critérios de aprovação

A aprovação acadêmica do plano considera que os testes existentes foram identificados, executados quando possível e documentados. A aprovação técnica completa do sistema exige a correção das pendências registradas na seção 9.

# 4. Ambiente, Ferramentas e Dados de Teste

| Categoria | Detalhe |
| --- | --- |
| Sistema operacional | Windows, PowerShell, execução local em 10/06/2026. |
| Backend | Node.js, Express, Mongoose, JWT, Socket.io, Multer, Tesseract/pdf-parse, Mercado Pago service, Nodemailer e Jest. |
| Frontend | React 18, Vite, Tailwind CSS, Zustand, Axios, Socket.io client, Lucide React, vite-plugin-pwa, Vitest e Testing Library. |
| Banco | MongoDB em ambiente local ou MongoDB Memory Server nos testes automatizados. |
| Comandos frontend | npm run test -- --run; npm run build. |
| Comandos backend | npm ci; npm test; npx jest __tests__/auth.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose; npx jest __tests__/products.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose; npm run test:integration; npm run test:fraud. |
| Padrão de evidência | Saída de terminal dos comandos, contagem de testes, status de aprovação/falha e motivo da falha. |

## 4.1 Usuários de teste

| Perfil | E-mail | Senha | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | teste@teste.com | Teste@123 | Compra, carrinho, receita, pedido e avaliação. |
| Dono de farmácia | dono@farmacia.com | Dono@123 | Gestão de produtos, pedidos e indicadores. |
| Farmacêutico | farmaceutico@saudenamao.com | Farm@123 | Validação de receita e interação medicamentosa. |
| Entregador | entregador@saudenamao.com | Entrega@123 | Aceite e conclusão de entregas. |
| Administrador | admin@saudenamao.com | Admin@123 | Auditoria, usuários, farmácias e relatórios. |
| Massa Goiânia | Contas de seed demo | SeedGyn@2026 | Fluxos de demonstração quando npm run seed:demo-flows for usado. |

# 5. Matriz de Rastreabilidade

A matriz abaixo relaciona os requisitos do ERS aos blocos de teste planejados. Quando houver teste automatizado existente, o arquivo é indicado como evidência.

| Requisitos | Área | Casos | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 a RF-005 | Cadastro, autenticação, perfil e papéis | CT-001 a CT-006 | auth.test.js; PrivateRoute.test.jsx |
| RF-006 a RF-011 | Farmácias, produtos e catálogo regulado | CT-007 a CT-012 | products.test.js; testes manuais de catálogo |
| RF-012 a RF-017 | Carrinho, entrega no checkout, pedido e pagamento | CT-013 a CT-020 | store.test.js; integration.customer.test.js planejado |
| RF-018 a RF-022 | Receita, OCR, validação e chat | CT-021 a CT-027 | integration.pharmacist.test.js; fraud.controlled-drug.test.js planejado |
| RF-023 a RF-028 | Painel do dono, análise, status e comprovante | CT-028 a CT-034 | integration.owner.test.js planejado |
| RF-029 a RF-034 | Entrega, rastreamento e tempo real | CT-035 a CT-041 | tracking.test.js; testes manuais Socket.io |
| RF-035 a RF-040 | Avaliações, suporte, FAQ, admin, auditoria e LGPD | CT-042 a CT-049 | Testes manuais; audit/admin endpoints |
| RF-041 a RF-044 | Geolocalização, interações, fraude e health check | CT-050 a CT-056 | fraud.*.test.js; GET /api/v1/health |
| RNF-001 a RNF-005 | Segurança, senha, tentativas, LGPD e auditoria | CT-057 a CT-062 | auth.test.js; testes manuais de permissão |
| RNF-006 a RNF-022 | Disponibilidade, usabilidade, performance, manutenibilidade, tempo real, integridade e portabilidade | CT-063 a CT-070 | npm run build; npm test; revisão técnica |

# 6. Casos de Teste Planejados

Os casos abaixo compõem a base de execução manual e automatizada. A prioridade A indica fluxo crítico para apresentação e homologação; B indica fluxo importante; C indica validação complementar.

| ID | Área | Cenário | Critério de aceite | Pri. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT-001 | Autenticação | Cadastrar cliente válido | Usuário criado, senha armazenada com hash e token não expõe senha. | A |
| CT-002 | Autenticação | Rejeitar cadastro sem nome/e-mail/senha forte | API retorna erro 400 com mensagem de validação. | A |
| CT-003 | Autenticação | Impedir e-mail duplicado | API retorna conflito 409. | A |
| CT-004 | Autenticação | Login válido | Token JWT emitido e refresh token retornado. | A |
| CT-005 | Autenticação | Login inválido | Senha errada ou usuário inexistente retorna 401. | A |
| CT-006 | Acesso | Bloquear rota privada sem autenticação | Frontend redireciona para login. | A |
| CT-007 | Acesso | Bloquear papel incorreto | Usuário sem papel exigido não acessa página restrita. | A |
| CT-008 | Catálogo | Listar produtos ativos | Apenas produtos ativos são retornados. | A |
| CT-009 | Catálogo | Filtrar por categoria, preço e disponibilidade | Filtros retornam subconjunto correto. | A |
| CT-010 | Catálogo | Paginar e ordenar produtos | Página, limite e ordenação por preço funcionam. | B |
| CT-011 | Catálogo | Consultar produto por ID | ID válido retorna produto; ID inválido retorna 400; inexistente retorna 404. | A |
| CT-012 | Catálogo | Criar produto autenticado | Admin/dono autorizado cria produto; cliente recebe 403. | A |
| CT-013 | Carrinho | Adicionar item ao carrinho | Item aparece com quantidade, preço e farmácia. | A |
| CT-014 | Carrinho | Somar item repetido | Quantidade é incrementada sem duplicar linha. | A |
| CT-015 | Carrinho | Detectar conflito de farmácia | Store bloqueia mistura de farmácias ou exige substituição. | A |
| CT-016 | Carrinho | Atualizar/remover item | Quantidade muda; quantidade zero remove item. | A |
| CT-017 | Checkout | Criar pedido com dados obrigatórios | Pedido criado com subtotal, taxa, total e status inicial. | A |
| CT-018 | Checkout | Validar campos obrigatórios | Checkout incompleto não cria pedido. | A |
| CT-019 | Pagamento | Iniciar pagamento de teste | Pagamento criado e associado ao pedido. | A |
| CT-020 | Pagamento | Confirmar pagamento de teste | Pedido evolui para status compatível com preparo. | A |
| CT-021 | Receita | Enviar receita JPEG/PNG/PDF | Arquivo aceito com tipo e tamanho permitidos. | A |
| CT-022 | Receita | Bloquear produto que exige receita sem upload | Sistema impede checkout ou marca pendência. | A |
| CT-023 | Receita | Extrair dados por OCR quando possível | CRM, médico e data são preenchidos quando legíveis. | B |
| CT-024 | Farmacêutico | Listar receitas pendentes | Painel mostra pendências por status. | A |
| CT-025 | Farmacêutico | Aprovar receita válida | Receita muda para aprovada e pedido avança. | A |
| CT-026 | Farmacêutico | Rejeitar receita inválida | Receita muda para rejeitada com motivo. | A |
| CT-027 | Interação | Detectar interação grave | Sistema gera alerta e exige decisão farmacêutica. | A |
| CT-028 | Dono | Login do dono de farmácia | Acesso ao painel da própria farmácia. | A |
| CT-029 | Dono | Consultar dashboard | Métricas de receita, pedidos e clientes carregam. | B |
| CT-030 | Dono | Filtrar analytics por período/produto | Indicadores respeitam filtros. | B |
| CT-031 | Dono | Listar auditoria | Logs trazem ação, usuário, recurso, data e status. | B |
| CT-032 | Pedido | Atualizar status controlado | Status segue fluxo permitido e grava histórico. | A |
| CT-033 | Pedido | Cancelar/rejeitar com motivo | Cancelamento registra motivo e atualiza vínculos. | A |
| CT-034 | Comprovante | Gerar comprovante | Cliente visualiza resumo do pedido. | B |
| CT-035 | Entrega | Criar entrega elegível | Entrega nasce disponível após pedido apto. | A |
| CT-036 | Entrega | Entregador aceita entrega | Entrega fica vinculada ao entregador. | A |
| CT-037 | Entrega | Atualizar status da entrega | Histórico registra coletando, em trânsito e entregue. | A |
| CT-038 | Entrega | Confirmar entrega | Entrega concluída com confirmação e pedido entregue. | A |
| CT-039 | Rastreamento | Criar rastreamento | Rastreamento vinculado ao medicamento/pedido. | B |
| CT-040 | Rastreamento | Rejeitar transição inválida | Serviço bloqueia mudança fora da sequência. | B |
| CT-041 | Tempo real | Receber atualização Socket.io | Cliente/farmácia visualiza status sem recarregar. | B |
| CT-042 | Avaliação | Avaliar farmácia/entrega | Avaliação salva após fluxo concluído. | B |
| CT-043 | Suporte | Abrir ticket | Ticket criado com status aberto. | B |
| CT-044 | Suporte | Enviar mensagem no ticket | Mensagem vinculada ao ticket e ao usuário. | B |
| CT-045 | Admin | Listar usuários/farmácias | Admin acessa dados paginados. | A |
| CT-046 | Admin | Bloquear ação não autorizada | Usuário comum recebe 403. | A |
| CT-047 | LGPD | Exportar dados do usuário | Sistema retorna dados próprios do titular. | B |
| CT-048 | LGPD | Solicitar exclusão | Solicitação registrada sem excluir dados de auditoria indevidamente. | B |
| CT-049 | FAQ/legal | Consultar FAQ e termos | Conteúdo público carrega sem autenticação. | C |
| CT-050 | Geolocalização | Consultar CEP e calcular distância | Endereço e distância retornam de forma consistente. | B |
| CT-051 | Fraude | Bloquear CPF duplicado | Cadastro duplicado rejeitado e tentativa registrada. | A |
| CT-052 | Fraude | Detectar quantidade suspeita | Pedido exige validação extra ou gera alerta. | A |
| CT-053 | Fraude | Detectar múltiplos pedidos no mesmo endereço | Score de risco aumenta e dono é alertado. | B |
| CT-054 | Fraude | Bloquear controlado sem farmacêutico | Checkout é impedido quando não há farmacêutico online. | A |
| CT-055 | Fraude | Detectar tentativa de burlar interação | Evento registrado em auditoria. | A |
| CT-056 | Health | Consultar /api/v1/health | API responde disponibilidade e status do MongoDB. | A |
| CT-057 | Frontend | Renderizar Alert | Mensagem, tipo e fechamento funcionam. | B |
| CT-058 | Frontend | Tratar erro com ErrorBoundary | Fallback aparece e botão de retry reseta estado. | B |
| CT-059 | Frontend | Validar helpers | Moeda, data, CPF, senha, desconto e distância formatam corretamente. | B |
| CT-060 | Frontend | Validar campos | E-mail, CPF, senha, telefone e nome aceitam/rejeitam entradas corretamente. | A |
| CT-061 | Frontend | Build de produção | Vite gera dist, manifest e service worker. | A |
| CT-062 | Portabilidade | Instalar dependências e rodar scripts | npm install/ci e comandos documentados executam em ambiente limpo. | A |

# 7. Procedimento de Execução

A execução recomendada deve seguir a ordem abaixo para reduzir falsos negativos causados por ambiente incompleto.

Instalar dependências do frontend com npm install, quando node_modules não existir.

Executar cd frontend e npm run test -- --run.

Executar npm run build e registrar alertas de bundle/PWA.

Instalar dependências do backend com npm ci ou npm install.

Executar cd backend e npm test.

Se a suíte completa travar, executar recortes por arquivo com npx jest __tests__/auth.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose e npx jest __tests__/products.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose.

Executar scripts de integração e fraude; se não encontrarem testes, corrigir jest.config.js antes de repetir.

Executar testes manuais com os usuários de seed e preencher a evidência do fluxo.

Registrar todas as falhas com severidade, causa provável e ação recomendada.

# 8. Relatório de Execução

Execução realizada em 10/06/2026 no ambiente local do projeto. Os resultados abaixo são evidências reais obtidas por terminal durante a elaboração deste documento.

| Módulo | Comando | Resultado | Resumo | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend | npm run test -- --run | Aprovado | 7 arquivos / 73 testes | Todos os testes passaram. Avisos: React Router future flags, act(...) no useDebounce e logs esperados da store. |
| Frontend | npm run build | Aprovado com aviso | Build em 16,05s | PWA gerado. Aviso: chunk index com 2.496,86 kB acima de 500 kB; recomenda-se code splitting. |
| Backend | npm ci | Bloqueado por timeout | Timeout após 184s | Apesar do timeout, node_modules foi criado com 471 itens e permitiu executar recortes de teste. |
| Backend | npm test | Bloqueado por timeout | Timeout após 304s | Suíte completa não finalizou dentro de 5 minutos. Testes menores indicaram handle aberto em pdf-parse/@napi-rs/canvas. |
| Backend | npx jest __tests__/auth.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose | Aprovado com aviso | 15/15 testes | Cobriu cadastro, login, logout, recuperação e rota inexistente. Aviso de handle aberto CustomGC vindo de pdf-parse/@napi-rs/canvas. |
| Backend | npx jest __tests__/products.test.js --runInBand --detectOpenHandles --verbose | Aprovado com aviso | 15/15 testes | Cobriu listagem, filtros, destaque, categorias, consulta por ID e criação autenticada. Mesmo aviso de handle aberto. |
| Backend | npx jest --testMatch "**/src/tests/tracking.test.js" --runInBand --detectOpenHandles --verbose | Falhou | 0/13 testes | Fixture de Pharmacy incompatível com o schema atual: faltam cnpj, logradouro, número, bairro, cidade, estado, cep; horario_funcionamento foi objeto, mas o schema espera string. |
| Backend | npm run test:integration | Falhou | No tests found | jest.config.js usa testMatch **/__tests__/**/*.test.js, então o padrão src/tests/integration*.test.js do script não é reconhecido. |
| Backend | npm run test:fraud | Falhou | No tests found | Mesmo problema de configuração impede execução dos arquivos fraud.*.test.js em src/tests. |

## 8.1 Resultado consolidado

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Frontend - testes | Aprovado: 7/7 arquivos, 73/73 testes. |
| Frontend - build | Aprovado com aviso de tamanho de bundle. |
| Backend - testes base | Aprovado com aviso: auth e products somam 30/30 testes. |
| Backend - suíte completa | Não conclusiva: timeout e handle aberto. |
| Backend - integração/fraude | Falha de configuração: scripts não encontram arquivos em src/tests. |
| Backend - rastreamento | Falhou por massa de teste incompatível com schema atual de Pharmacy. |
| Status geral | Aprovação parcial. O frontend e os testes base do backend estão estáveis; a suíte expandida precisa correção antes da homologação técnica completa. |

# 9. Não Conformidades, Riscos e Ações Recomendadas

| ID | Sev. | Ocorrência | Causa provável | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NC-001 | Alta | Scripts test:integration e test:fraud não executam arquivos de src/tests. | jest.config.js restringe testMatch a __tests__/**/*.test.js. | Ajustar jest.config.js para incluir src/tests/**/*.test.js ou alterar scripts para usar --testMatch adequado. |
| NC-002 | Alta | tracking.test.js falha em 13 testes. | Fixture de Pharmacy desatualizada em relação ao schema atual. | Atualizar massa de teste com cnpj, endereço estruturado e horario_funcionamento em string. |
| NC-003 | Média | npm test não finaliza dentro do tempo limite. | Handle aberto CustomGC relacionado a pdf-parse/@napi-rs/canvas carregado por ocrService. | Mockar OCR/pdf-parse nos testes que não validam OCR ou isolar import sob demanda. |
| NC-004 | Média | npm ci ultrapassou 184s no ambiente local. | Dependências pesadas e possível download/compilação de pacotes nativos. | Registrar tempo esperado ou usar cache; validar instalação em ambiente limpo antes da banca. |
| NC-005 | Média | Build frontend gerou chunk principal muito grande. | Aplicação sem code splitting suficiente. | Aplicar dynamic import em páginas pesadas e configurar manualChunks quando necessário. |
| NC-006 | Baixa | Warnings React Router e act(...) no frontend. | Flags futuras do React Router v7 e teste de debounce sem act explícito. | Ajustar testes e flags futuras quando houver migração de versão. |

## 9.1 Riscos residuais

A integração real com Mercado Pago e serviços externos não foi validada em produção.

Os fluxos manuais de ponta a ponta devem ser repetidos após corrigir scripts de integração/fraude.

A camada de OCR deve ser testada com arquivos reais de receita após estabilização dos mocks e dependências nativas.

Sem teste de carga formal, não há evidência quantitativa de desempenho sob muitos acessos simultâneos.

# 10. Conclusão

O plano de testes está definido e cobre os principais requisitos funcionais e não funcionais do Saúde na Mão. A execução local confirmou estabilidade do frontend e dos testes base do backend para autenticação e produtos. Também revelou pendências importantes na configuração Jest dos testes em src/tests, na massa do tracking.test.js e no carregamento de dependências de OCR que mantêm handles abertos.

Para apresentação acadêmica, o relatório demonstra rastreabilidade, execução real e tratamento transparente das falhas. Para homologação técnica completa, recomenda-se corrigir as não conformidades NC-001 a NC-003 e repetir a suíte completa antes da entrega final do código-fonte.

# Apêndice A - Inventário de Testes Automatizados

## A.1 Frontend

| Arquivo | Cobertura principal | Resultado em 10/06/2026 |
| --- | --- | --- |
| src/components/Alert.test.jsx | Renderização de mensagem, tipos info/success/error/warning e botão de fechar. | Aprovado |
| src/components/ErrorBoundary.test.jsx | Renderização normal, fallback de erro e tentativa de recuperação. | Aprovado |
| src/components/PrivateRoute.test.jsx | Acesso autenticado, redirecionamento para login e bloqueio por papel. | Aprovado |
| src/hooks/index.test.js | useForm, useDebounce e useOnline. | Aprovado com warning act(...) |
| src/stores/store.test.js | Carrinho, conflito de farmácia, totais, contagem e limpeza. | Aprovado |
| src/utils/helpers.test.js | Moeda, data, CPF, e-mail, senha, texto, desconto e distância. | Aprovado |
| src/utils/validation.test.js | Validação de e-mail, CPF, senha, telefone e nome. | Aprovado |

## A.2 Backend

| Arquivo | Cobertura principal | Resultado em 10/06/2026 |
| --- | --- | --- |
| __tests__/auth.test.js | Cadastro, login, logout, recuperação e 404. | Aprovado: 15/15, com warning de handle aberto. |
| __tests__/products.test.js | Listagem, filtros, destaque, categorias, consulta por ID e criação protegida. | Aprovado: 15/15, com warning de handle aberto. |
| src/tests/tracking.test.js | Criação de rastreamento, etapas, QR Code, autenticidade, histórico e cancelamento. | Falhou: 13/13 por fixture desatualizada. |
| src/tests/integration.customer.test.js | Fluxo do cliente: cadastro, login, farmácia, carrinho, checkout, receita, PDF e pedidos. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/integration.owner.test.js | Login do dono, analytics, auditoria, fraude, dashboard B2B e farmacêuticos. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/integration.pharmacist.test.js | Login, pendências, interações, aprovação, receita digital e disponibilidade. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/fraud.duplicate-customer.test.js | CPF/e-mail duplicado, auditoria, alerta e validação de CPF. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/fraud.controlled-drug.test.js | Medicamento controlado, farmacêutico online, bypass e receita obrigatória. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/fraud.suspicious-qty.test.js | Quantidade suspeita, score de risco, validação extra e auditoria. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/fraud.same-address-bulk.test.js | Pedidos em massa no mesmo endereço, score, alerta e bloqueio temporário. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |
| src/tests/fraud.drug-interaction-bypass.test.js | Interações, bypass, justificativa farmacêutica, bloqueio e auditoria. | Não executado pelo script: Jest não encontra src/tests. |

# Apêndice B - Checklist Manual de Homologação

| ID | Verificação | Status |
| --- | --- | --- |
| CH-001 | Cliente consegue cadastrar, entrar e sair. | Pendente para execução manual |
| CH-002 | Cliente busca produto, adiciona ao carrinho e fecha pedido. | Pendente para execução manual |
| CH-003 | Cliente envia receita e acompanha status. | Pendente para execução manual |
| CH-004 | Farmacêutico aprova/rejeita receita com observação. | Pendente para execução manual |
| CH-005 | Dono visualiza dashboard, pedidos e produtos. | Pendente para execução manual |
| CH-006 | Entregador aceita e conclui entrega. | Pendente para execução manual |
| CH-007 | Admin acessa auditoria e gestão de usuários. | Pendente para execução manual |
| CH-008 | Fluxo de suporte abre ticket e troca mensagem. | Pendente para execução manual |
| CH-009 | Health check responde com estado do backend. | Pendente para execução manual |
| CH-010 | Interface principal funciona em desktop e mobile. | Pendente para execução manual |